UMOWA

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ……………….……. r. w …………………

pomiędzy:

„Makpol Recykling” Sp. z o.o. z siedzibą w 42-700 Lubliniec, ul. Inwestycyjna 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000331975, kapitał zakładowy: 1.627.100,00 zł, posiadającą NIP: 5751856282 oraz REGON: 241236138, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………… – ……….………. ,

a

…………... z siedzibą w ……………., ul. …………. wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………. , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………, kapitał zakładowy ………., w całości opłacony, posiadającą NIP: ………………. praz REGON ……………

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………… – ……….………. ,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest budowa ………………. o powierzchni ………. m2 w technologii ……….., o wymiarach ………….. m. w Lublińcu, przy ulicy Inwestycyjnej 2 wg dokumentacji projektowej, w tym m.in. wg wszystkich opracowań architektoniczno-budowlanych i opracowań branżowych, jak również warunków, uzgodnień, operatów, opinii, zaświadczeń oraz niezbędnych zgód (dalej „Projekt”) przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego oraz na zasadach przewidzianych w Zapytaniu ofertowym nr ………… stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (dalej „inwestycja budowlana”). W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy, a Zapytaniem ofertowym pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- Na Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 składają się:

- realizacja prac budowlanych oraz innych prac podstawowych i pomocniczych, koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie określonym w Projekcie, z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Zamawiającego przekazanych Wykonawcy w toku realizacji inwestycji budowlanej. Szczegółowy zakres robót i prac do wykonania w ramach inwestycji budowlanej stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;

- dostawa i montaż wszystkich urządzeń, sprzętu i elementów pierwszego wyposażenia wskazanych w szczególności w Projekcie;

- uzyskanie, działając z upoważnienia Zamawiającego, ostatecznej i bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie;

- przeniesienie na Zamawiającego w pełni majątkowych praw autorskich wraz z zezwoleniem na wykonanie autorskich praw zależnych do dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej powstałej w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 2

Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji robót budowlanych i innych prac, które stanowią Przedmiot Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe i należyte wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków w ramach Przedmiotu Umowy,

- Lista osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem ich funkcji i zakresu obszaru odpowiedzialności stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Zmiana osób wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy,

- posiada środki finansowe w ilości gwarantującej prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym zakup wszelkich materiałów niezbędnych do jego wykonania,

- odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje, w tym podwykonawców, jak za własne,

- zapoznał się z Projektem i nie wnosi do niego żadnych uwag ani zastrzeżeń,

- zapoznał się z terenem realizacji inwestycji budowlanej oraz z terenem sąsiadującym i nie wnosi do niego żadnych uwag ani zastrzeżeń,

- Przedmiot Umowy realizowany będzie za pomocą sprzętu Wykonawcy, spełniającego wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami oraz z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę na jego koszt na teren robót.

- Wykonawca gwarantuje, że wszelkie materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich wbudowanie i będą posiadały wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu w budownictwie.

- Wszystkie materiały, przed ich wprowadzeniem na budowę, muszą być pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania i zakwestionowania materiałów oraz urządzeń i ich dostawców w przypadku, gdy jakość dostarczanych na budowę materiałów lub urządzeń wzbudzi wątpliwości Zamawiającego.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy

- Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- współpracy z Wykonawcą, w szczególności do udzielania mu oraz osobom przez niego upoważnionym niezbędnych informacji oraz udostępniania dokumentów, które mogą być konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu realizacji inwestycji budowlanej w terminie …………….. Wykonawca zapewni ochronę przekazanego terenu w szczególności przed kradzieżą mienia znajdującego się na budowie, przed pożarem oraz wystąpieniem zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego,

- dokonywania odbioru robót zgodnie z § 9 niniejszej Umowy,

- dostarczenia Wykonawcy mediów tj. energii elektrycznej i wody w ramach technicznych możliwości, niezbędnych do Inwestycji za odpłatnością ponoszoną przez Wykonawcę na podstawie odczytów liczników energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu taryf i cenników dostawców. Należności z tego tytułu będą regulowane przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego. Zapłata z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego stosownej faktury.

- zapłaty umówionego wynagrodzenia,

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem,

- wykonywania Przedmiot Umowy za pomocą własnego personelu, z wykorzystaniem własnego sprzętu oraz materiałów, z należytą starannością, właściwą dla zawodowego charakteru wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz doświadczeniem zawodowym, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz z aktualnym poziomem wiedzy i techniki. Wszelkie podzlecenia przez Wykonawcę realizacji całości lub części Przedmiotu Umowy osobom trzecim (Podwykonawcom) wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

- udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących stanu realizacji Przedmiotu Umowy oraz do bieżącego udzielania odpowiedzi na pytania kierowane przez Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z realizacją inwestycji budowlanej,

- organizowania i udziału w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego oraz Podwykonawców. O terminie i miejscu narady Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- protokolarnego przejęcia terenu realizacji inwestycji budowlanej od Zamawiającego;

- wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących dotyczących zagospodarowania terenu inwestycji budowlanej na czas prowadzenia prac budowlanych a w szczególności:

- wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania terenu budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, przez cały czas trwania zadania, na koszt własny,

- ogrodzenie i oświetlenie terenu budowy oraz zabezpieczenie go przed dostępem osób nieupoważnionych,

- utrzymywanie terenu budowy i dróg dojazdowych do terenu budowy w należytym porządku z uwzględnieniem przepisów BHP i p. pożarowych,

- wykonywania robót w sposób nieutrudniający komunikacji na terenie inwestycji budowlanej.

- likwidacji skutków zagospodarowania terenu po zakończeniu robót, własnym staraniem i na własny koszt.

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku likwidacji skutków zagospodarowania terenu robót przez Wykonawcę lub zwłoki Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tego obowiązku podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze) bez uprzedniej zgody sądu, z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy kosztami wykonawstwa zastępczego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty poniesionej z tytułu zlecenia wykonania robót wykonawcy zastępczemu;

- opracowania i przekazania Zamawiającemu projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego poszczególne etapy realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kwotami wynagrodzenia, z podziałem w szczególności na etapy związane z realizacją inwestycji budowlanej (dalej „Harmonogram”). Projekt Harmonogramu został przedstawiony Zamawiającemu wraz z ofertą Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ostateczną wersję Harmonogramu z Zamawiającym w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram będzie stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy;

- zapewnienia objęcia funkcji Kierownika budowy do czasu pełnego wykonania Przedmiotu Umowy przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Wykonawcy przysługuje prawo zmiany kierownika budowy, o czym zobowiązany jest na piśmie poinformować   Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych.

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany Kierownika budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego;

- koordynacji robót własnych i robót ewentualnych Podwykonawców;

- utrzymania terenu robót i terenu bezpośredniego oddziaływania placu budowy w należytym stanie poprzez usuwania na bieżąco śmieci i zbędnych odpadów. Wszelkie zanieczyszczenia pochodzące z terenu realizacji inwestycji budowlanej powinny być przez Wykonawcę bezzwłocznie usunięte. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku przez Wykonawcę lub zwłoki Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tego obowiązku podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze) bez uprzedniej zgody sądu, z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy kosztami wykonawstwa zastępczego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty poniesionej z tytułu zlecenia wykonania prac wykonawcy zastępczemu;

- niezwłocznego, pisemnego zgłaszania Zamawiającemu ewentualnych problemów, trudności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz powiadamiania o każdym istotnym zdarzeniu, jakie może mieć wpływ na wykonanie Umowy, jeśli tylko będzie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć o zaistnieniu takiego zdarzenia, co nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązania wykonania Umowy zgodnie z jej warunkami;

- prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), przeciwpożarowymi (p.poż) oraz Prawa budowlanego;

- wykonywania robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem oraz wszystkimi bieżącymi uzgodnieniami;

- zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej (geodeta posiadający uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2015 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne), a także wszelkiej innej niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy;

- prowadzenia w sposób należyty dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy;

- informowania inspektorów nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego o gotowości do sprawdzenia i odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej w języku polskim w .… egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośnikach CD w postaci opracowania, którego formę i zawartość szczegółowo określą wytyczne Zamawiającego stanowiące załącznik do protokołu przekazania placu budowy. Termin i warunki przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu określa § 9,

- dostarczenia na żądanie Zamawiającego wykazu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę i uprawnionych do przebywania na terenie realizacji inwestycji budowlanej, a w przypadku Podwykonawców – dostarczenia wykazu pracowników Podwykonawców uprawnionych do przebywania na terenie realizacji inwestycji budowlanej. W tym zakresie Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych pracowników swoich jak i podwykonawców w celu prawidłowego wykonania Umowy na czas trwania robót, przy czym powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko i miejsce zatrudnienia pracownika oraz nr jego dowodu osobistego;

- zapewnienia na własny koszt i ryzyko przewozu, zakwaterowania i wyżywienia pracowników Wykonawcy, jego współpracowników lub podwykonawców oraz zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracowników na terenie robót;

- posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i dostarczenia Zamawiającemu w terminie ………. polisy OC na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ……. zł. Polisa OC wraz z dowodem opłacenia składek będzie stanowiła Załącznik nr 5 do Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży polisy i dowodów opłaty składek za wystawioną polisę, Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umów ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w którym Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszt składek poniesionych w takim przypadku, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli nastąpi brak wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, poniesione przez Zamawiającego koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za zobowiązanie do zapłaty po stronie Wykonawcy;

- posiadania aktualnego ubezpieczenia od ryzyk budowy i montażu i dostarczenia Zamawiającemu w terminie…….... polisy CAR.EAR na sumę ubezpieczenia nie niższą niż …… zł. Polisa CAR.EAR wraz z dowodem opłacenia składek będzie stanowiła Załącznik nr 6 do Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży polisy i dowodów opłaty składek za wystawioną polisę, Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umów ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w którym Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszt składek poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli nastąpi brak wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, poniesione przez Zamawiającego koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za zobowiązanie do zapłaty po stronie Wykonawcy;

- w wypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedłużenia obowiązywania ubezpieczeń OC oraz CAR.EAR o odpowiedni okres, oraz dostarczenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności poprzedniego ubezpieczenia, aktualnych polis na przedłużony okres wraz z dowodem opłacenia składek. Postanowienia pkt 21 oraz pkt 22 stosuje się odpowiednio. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w przypadku konieczności aneksowania kwoty wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania sumy ubezpieczenia w polisach, jeżeli istnieje potrzeba, w taki sposób, aby minimum odpowiadała zaktualizowanej łącznej wartości Przedmiotu Umowy (łącznej kwoty netto wynagrodzenia określonej w § 6 ust.1, po aneksowaniu kwoty wynagrodzenia). Odpowiednie aneksy do polis wraz z dowodem opłacenia składek, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, nie później niż z chwilą podpisania aneksu zmieniającego kwotę wynagrodzenia. Postanowienia pkt 21 oraz pkt 22 stosuje się odpowiednio. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.;

- dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §14 w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego, bez odrębnego wezwania, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- opracowania i przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej – w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów z terenu robót do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z poniesieniem kosztów ich utylizacji,

- przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w szczególności Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach;

- współpracy na bieżąco z biurem projektowym w ramach wykonywanego przez biuro projektowe nadzoru autorskiego przez cały czas realizacji inwestycji budowalnej do czasu uzyskania ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić realizację Umowy przez osoby uprawnione do wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w ofercie Wykonawcy z dnia ………. r. (dalej „Oferta”). Oferta stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

- Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w Ofercie osób w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności – przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Przedmiotu Umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 5

Termin realizacji i zmiany treści Umowy

- Za termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Strony przyjmują dzień przekazania Wykonawcy terenu realizacji inwestycji budowlanej, potwierdzony protokołem podpisanym przez obie Strony.

- Strony ustalają, że wykonanie całości Przedmiotu Umowy (w tym zakończenie wszystkich odbiorów) nastąpi zgodnie z Harmonogramem, jednak nie później niż do ………………r. Potwierdzeniem wykonania całości Przedmiotu Umowy jest podpisanie przez Strony stosownego protokołu odbioru końcowego po zakończeniu realizacji całości inwestycji budowlanej.

- Wykonawca, dla dotrzymania terminu wykonania całości Przedmiotu Umowy, powinien uwzględnić czas trwania procedury odbiorowej jak również wszystkie wymogi warunkujące możliwość przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego realizacji inwestycji budowlanej, w tym w szczególności przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji budowlanej.

§ 6

Warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania całości Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na łączną kwotę netto ………. zł (słownie: ……./100 zł), na podstawie Oferty Wykonawcy, z czego 5 % kwoty wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych.  Do kwoty netto wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktur.

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się w szczególności następujące wynagrodzenia częściowe netto

- ……… zł

- ……… zł

- ……… zł - płatne po oddaniu hali i odbiorze końcowym całości inwestycji budowlanej oraz po uzyskaniu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 ustalone wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ust. 1 jest ostateczne, niezależne od rozmiaru prac projektowych, robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszystkie narzuty oraz dodatki. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca – niedoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie płatne będzie częściami, z dołu po wykonaniu w całości i odbiorze przez Zamawiającego bez istotnych zastrzeżeń każdego, kolejnego zakresu prac w ramach Przedmiotu Umowy, zgodnie z Harmonogramem.

- Płatność końcowa wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu Umowy (pomniejszona o uprzednie wypłaty części wynagrodzenia) z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej i uwzględnieniu ewentualnych potrąceń, nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego całości inwestycji budowlanej oraz uzyskaniu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- W przypadku wystąpienia robót zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Strony oraz kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. W/w dokumenty stanowić będą podstawę do zwarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową tj. określający ilość jednostek przedmiarowych danego zakresu robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym i cen jednostkowych przyjętych dla tych jednostek obmiarowych (wielkość ujemna) oraz ilość jednostek przedmiarowych danego zakresu robót podlegających wykonaniu według nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robót według nowej technologii (wielkość dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robót wykonywanych według nowej technologii zostanie obliczona w sposób określony poniżej:

  - stawka robocizny, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

  - ceny materiałów – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

  - ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do zmiany warunków Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót zamiennych po zawarciu z Zamawiającym stosownego aneksu do Umowy. Roboty zamienne mogą być realizowane tylko wówczas, gdy konieczność wykonania prac zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej i niemożności wykonania prac przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej.

- W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy (zaniechania robót) przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego protokole inwentaryzacji robót.

- W przypadku wystąpienia potrzeby zamówień dodatkowych związanych z Przedmiotem Umowy, Zamawiający zleci te roboty Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich robót, których wyceny nie uwzględniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie na następujących zasadach:

  - cena robocizny oraz procent kosztów pośrednich i zysku zostaną ustalone według danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

  - ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu ustalone zostaną na poziomie średnich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia, a w przypadku ich braku – na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, faktur za zakup materiałów,

  - ceny sprzętu ustalone zostaną na poziomie cen pracy sprzętu z kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia,

  - nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakładowe lub kalkulację własną Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych.

- Podstawą do wystawienia faktur będzie za każdym razem odpowiedni protokół odbioru obejmujący odpowiednio dany zakres prac projektowych lub robót w ramach realizacji inwestycji budowlanej, za które należy się część wynagrodzenia, podpisany przez obie Strony pod warunkiem przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji przewidzianej Umową dla danego rodzaju odbioru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty materiałów i sprzętu koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, jak również za zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych przez Zamawiającego, jak również wszelkie roboty i prace, w tym przygotowawcze, jakie mogą być związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, jak również koszty m.in. transportu, atestów, certyfikatów, deklaracji, wykonania pomiarów, prób, sprawdzeń, utylizacji odpadów i prac porządkowych. Wynagrodzenie uwzględnia również obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót oraz dostawą materiałów i wyposażenia.

- Termin płatności faktur wynosi ….. (słownie: …….) dni  od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w treści faktury.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku korzystania z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robot budowlanych, wraz z fakturą Wykonawca doręczy (jako załącznik do faktury) pisemne potwierdzenie w oryginale wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z których Wykonawca korzystał przy realizacji robót budowlanych objętych daną częścią Przedmiotu Umowy, za którą wystawiona została faktura Wykonawcy. Z potwierdzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców musi wynikać, że Wykonawca zrealizował w całości zobowiązania z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robot w związku z realizacją danej części Przedmiotu Umowy. Potwierdzenie obowiązkowo musi zawierać także zestawienie kwot wynagrodzenia, które należne będzie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (potwierdzenie uznania rachunku wystawione przez bank lub – w przypadku płatności gotówkowych – pokwitowanie na piśmie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy). W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę na rzecz Wykonawcy 100 % kwoty wynikającej z faktur za daną część robót budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy, do czasu otrzymania oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót budowlanych, o których mowa w zdaniach poprzednich. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy odsetek za opóźnienie z tytułu zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności takiej czynności, nie może przenieść praw ani obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci.

§ 7

Usługi dodatkowe

Wykonawca, w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania usług dodatkowych nie objętych Przedmiotem Umowy, powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia zasadności wykonania usług dodatkowych Strony sporządzą i podpiszą Protokół Konieczności.

§ 8

Zlecanie robót Podwykonawcom

- Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego.

- W przypadku robot budowlanych Wykonawca ma obowiązek pisemnie zgłosić Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, szczegółowy zakres robót, który ma być wykonywany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz wskazać osobę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający może w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wnieść pisemny sprzeciw w rozumieniu art. 647(1) Kc, co do zakresu robót wykonywanych przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Sprzeciw wniesiony tą drogą oznacza brak zgody Zamawiającego na udział Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac i robót  wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w ramach niniejszej Umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do zamiaru zmiany umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w ramach niniejszej Umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy przedstawionej do akceptacji Zamawiającemu. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do zamiaru zmiany umowy zawartej z dalszym podwykonawcą.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

§ 9

Odbiory

- W okresie realizacji Przedmiotu Umowy zastosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

    - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonywany przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiającego pisemnie, faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowości do przeprowadzenia odbioru takich robót w miejscu ich wykonywania;

    - odbiór częściowy - dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciągu 7 dni od powiadomienia Zamawiającego pisemnie, faxem lub e-mailem przez Wykonawcę o gotowości do przeprowadzenia odbioru częściowego, zgodnie z Harmonogramem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego potwierdzi poprawność wykonania i zgodność danego zakresu prac z Projektem, Strony sporządzą oraz podpiszą protokół odbioru częściowego, potwierdzający finansową realizację danego zakresu prac w ramach Przedmiotu Umowy;

    - odbiór końcowy całości inwestycji budowlanej – dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciągu 14 dni od powiadomienia Zamawiającego pisemnie, faxem lub e-mailem przez Wykonawcę o gotowości do przeprowadzenia odbioru. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego jest wykonanie całości inwestycji budowlanej. Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych w ramach odbioru końcowego całości inwestycji budowlanej. Warunkiem koniecznym odbioru końcowego całości inwestycji budowlanej przez Zamawiającego jest, w szczególności, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

    - Po spełnieniu przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków dot. przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa, a także ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o czym mowa powyżej, Zamawiający będzie zobowiązany przystąpić do  czynności odbiorowych w ramach odbioru końcowego. odbiór ostateczny robót - przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, polegający na ocenie wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;

- Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone usterki to fakt ten zostanie odnotowany w protokole odbioru częściowego i końcowego ze wskazaniem rodzaju usterek, a Wykonawcy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie usterek.

- W przypadku usunięcia usterek przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, za termin wykonania robót w ramach Przedmiotu Umowy, będących przedmiotem stosownego protokołu odbioru, uważa się dzień podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego. O zakończeniu usuwania usterek Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie, faxem lub e-mailem. Za termin zakończenia usuwania usterek uznaje się termin zgłoszenia ich usunięcia Zamawiającemu. Zamawiający na podstawie powiadomienia Wykonawcy wyznaczy termin przystąpienia do odbioru robót, które były wykonane z usterkami oraz spisze odpowiedni protokół.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę usterek we wskazanym terminie Zamawiający na piśmie wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie usterek z zastrzeżeniem, że w przypadku nieusunięcia usterek w tym terminie Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać odbioru warunkowego robót. Ocena ta należy wyłącznie do Zamawiającego. Odbiór taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

- Odbiór warunkowy nie jest odbiorem częściowym lub odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego wykonania robót odebranych warunkowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad ujawnionych przy odbiorze robót bądź w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia stwierdzonych wad bądź usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby dodatkowego wezwania Wykonawcy. Zamawiający ma prawo potrącić koszty wykonania zastępczego z należnego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 10

Kary umowne

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w dostarczeniu wymaganej Umową którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej, w wysokości 0,… % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w uzgodnieniu z Zamawiającym w całości Harmonogramu, w wysokości 0,… % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w dostarczeniu kosztorysu ofertowego, w wysokości 0,… % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w dostarczeniu nowego lub uzupełnienia istniejącego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości 0,… % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w wykonaniu całości robót w ramach Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,… % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego usterek lub wad Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, liczonych od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterek - w wysokości 0,.. %  łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

- w przypadku powierzenia wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości … %  łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcy (lub jej rozwiązanie w innym trybie) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy - w wysokości … %  łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

- w przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp, p.poż na terenie robót - w wysokości … %  łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek;

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość naliczonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. Szkoda Zamawiającego może również obejmować należności uboczne (w szczególności odsetki i koszty procesu itp.) powstałe po stronie Zamawiającego wskutek braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 Umowy.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zobowiązań za naruszenie, których został on przez Zamawiającego obciążony karami umownymi.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kilka kar umownych. Kary umowne podlegają sumowaniu.

- W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie do 30 dni od stwierdzenia zaistnienia zdarzenia uprawniającego do odstąpienia, w przypadkach przewidzianych w Umowie lub jeżeli:

- organ odmówił wydania ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wskutek zakwestionowania wykonanych robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- Wykonawca nie przejął terenu robót lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z Umową, a opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie przekracza 7 dni mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

- złożono w stosunku do Wykonawcy lub rozpoczęto likwidację działalności Wykonawcy lub wykreślono Wykonawcę ze stosowanego rejestru;

- wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające, którego charakter zagraża wywiązaniu się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy w sposób należyty;

- Wykonawca przerwie bez uzgodnienia z Zamawiającym realizację robót i nie podejmie ich przez okres kolejnych 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego o podjęcie przerwanych robót;

- Wykonawca nie będzie realizował robót w sposób ciągły przez dni robocze w okresie kolejnych 14 dni kalendarzowych, chyba, że przerwa w realizacji robót wynika z Harmonogramu;

- Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie termin wykonania robót w stosunku do terminów określonych w Umowie lub w Harmonogramie, o co najmniej  7 dni;

- Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z Umową lub też nienależycie będzie wykonywał swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub wykonuje roboty wadliwe lub niezgodne z wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją Projektu lub niezgodnie z aktualną wiedzą techniczną i nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmiany sposobu wykonania robót;

- następuje konieczność wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych;

- Wykonawca nie ukończy w terminie wykonania całości Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nie przekaże Zamawiającemu w terminie prawidłowej i kompletnej dokumentacji powykonawczej, pomiarów, certyfikatów, atestów, deklaracji lub ostatecznych decyzji lub wymaganych zgód,

- Wykonawca posługuje się innymi osobami niż wskazane w Liście osób, o której mowa w § 2 pkt 2 przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana osób została uprzednio uzgodniona na piśmie z Zamawiającym,

- Wykonawca posługuje się Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązkowo powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1 lub innych wskazanych w Umowie, uprawnia Zamawiającego do naliczenia stosownej kary umownej określonej w § 10. Postawy do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy mają zastosowanie również, gdy przyczyny leżą po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy do dnia odstąpienia. Do ustalenia wynagrodzenia w takim przypadku odpowiednie zastosowanie ma postanowienie § 6 ust. 6.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację stanu zaawansowania Projektu lub robót budowlanych wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac lub robót według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia odstąpienia. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony odstępującej od Umowy.

  - W terminie 14 dni od daty przedłożenia inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, o którym mowa w ust. 5 lit. a., Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności inwentaryzacji ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót wraz z zestawieniem wyliczenia należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane prawidłowo wykonane i zaakceptowane przez Zamawiającego roboty.

  - W przypadku uchybienia przez Wykonawcę wykonania obowiązków wskazanych w ust. 5 lit. a, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia i podpisania inwentaryzacji określonej w ust. 5 lit. a oraz protokołu wskazanego w ust. 5 lit. b, który będzie wiążący dla Wykonawcy.

- Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć z terenu inwestycji budowlanej urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy opłatę za bezumowne korzystanie z terenu inwestycji budowlanej wynoszącą 5.000 zł za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do zlecenia osobie trzeciej (według wyboru Zamawiającego) zastępczego wykonania usunięcia urządzeń zaplecza Wykonawcy z terenu inwestycji budowlanej oraz składowania tych urządzeń na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Najpóźniej w dniu odstąpienia od Umowy na Zamawiającego przechodzą majątkowe prawa autorskie wraz z zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszelkiej dokumentacji przekazanej Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, niezależnie od formy albo nośnika dokumentacji, do dnia odstąpienia włącznie.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

- Na wykonane roboty budowlane w ramach Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …. (…………) miesięcy bezwarunkowej gwarancji jakości, której bieg rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego całości inwestycji budowlanej. Okres gwarancji ulegnie wydłużeniu o okres równy czasowi usunięcia wad lub usterek z tytułu gwarancji lub rękojmi.

- Na wykonany Przedmiot Umowy (w tym dokumentację, w szczególności dokumentacje powykonawczą) Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający ma prawo wyboru wykonania uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

- W związku z wyznaczonym okresem gwarancji Strony ustalają, że okres rękojmi wydłuża się na ………… miesięcy tzn. o 3 miesiące dłużej niż wynosi okres gwarancji określony w ust. 1, w tym również w przypadku wydłużenia okresu gwarancji zgodnie z ust. 1.

- Wady lub usterki ujawnione w okresie objętym gwarancją lub rękojmią będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, przesyłając Wykonawcy dokument określający wadę i termin jej usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć te czynności osobie trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający ma prawo potrącić koszty wykonania zastępczego z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w wyniku zaistnienia wad lub usterek.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę w ramach gwarancji przed upływem tego terminu.

- Jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu realizowanego w ramach Przedmiotu Umowy (lub jego części)  lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie określonych dokumentacją projektową parametrów obiektu Zamawiający może według swego wyboru odstąpić od Umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać ponownego wykonania wadliwych robót w ramach Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody. Prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady lub usterki.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady lub usterki przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego robót oraz za wady lub usterki powstałe po odbiorze końcowym robót.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne dotyczące wykonanych robót w ramach przekazywania dokumentacji powykonawczej. Przekazanie wszelkich dokumentów gwarancyjnych stanowi warunek podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5 % (słownie: dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia, wyliczonej od wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,  tj. ................ zł (słownie: …………………./100 zł) w formie ………….............................................................

- Zabezpieczenie w pieniądzu powinno zostać w całości wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy na rachunek depozytowy Zamawiającego nr ……………. Brak dowodu wniesienia w całości zabezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy (liczy się dzień uznania kwotą rachunku depozytowego Zamawiającego) zwalnia Zamawiającego od podpisania Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności względem Wykonawcy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w oryginale prawidłowo wystawionego dokumentu ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Brak wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego pozostających w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Zabezpieczenie wniesione zostanie w dopuszczalnych formach: pieniądzu, nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, nieodwołalnemu i bezwarunkowemu poręczeniu bankowemu, nieodwołalnemu i bezwarunkowemu poręczeniu ubezpieczeniowemu, nieodwołalnemu i bezwarunkowemu poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia pod warunkiem uprzedniego i pisemnego (pod rygorem nieważności) zaakceptowania takiej zmiany przez Zamawiającego.  Zamawiający musi wyrazić uprzednią pisemną zgodę na treść oraz rodzaj zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności dokumentu zabezpieczenia przez cały okres realizacji robót w ramach Przedmiotu Umowy jak również przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- 30% - wartości zabezpieczenia, służącego do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, w terminie do 15 dni od dnia upływu terminu gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy i podpisania przez obie Strony protokołu odbioru ostatecznego robót w związku z upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- W przypadku, gdy Zamawiający całkowicie lub częściowo wykorzysta zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do kwoty, o której mowa w ust. 1, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

- W przypadku braku uzupełnienia zabezpieczenia, zgodnie ust. 6 Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy.

§ 14

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w szczególności dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych w związku z realizacją Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej łącznie „utworami”, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów będzie mógł korzystać z utworów w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

- wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

- udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

- najem, dzierżawa,

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji

- wykonywania na podstawie dokumentacji dzieł zależnych w postaci projektów szczegółowych i innych,

- sporządzania opracowań dokumentacji.

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi najpóźniej z chwilą odstąpienia od Umowy, jeżeli przyczyna odstąpienia leży po stronie Wykonawcy.

§ 15

Osoby do kontaktów

- Strony upoważniają następujące osoby do działania i wzajemnych kontaktów w ramach realizacji niniejszej Umowy:

- W imieniu Zamawiającego:

……………………………., tel …………..…………., e-mail ……………………..…….

……………………………., tel …………………...…., e-mail …………………….…….

- W imieniu Wykonawcy:

…………………………… tel. kom. ……….., …….., e-mail ………………………….

…………………………… tel. kom. ……….., …….., e-mail ………………………….

…………………………… tel. kom. ……….., …….., e-mail ………………………….

…………………………… tel. kom. ……….., …….., e-mail ………………………….

- Zmiana osób lub danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 1 lit. a oraz danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 1 lit b nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. Druga Strona związana jest informacją o zmianie osoby lub danych kontaktowych osoby, jeżeli Strona poinformuje ją na piśmie z podaniem danych nowej osoby lub nowych danych kontaktowych. Do zmiany osób wymienionych w ust. 1 lit b stosuje się postanowienia § 4 Umowy.

- Korespondencja wysłana listem poleconym na następujące adresy korespondencyjne Stron będzie uznana za doręczoną:

Adres korespondencyjny Zamawiającego:

…………………………………………………,

Adres korespondencyjny Wykonawcy:

………………………………………………….

- Zmiana adresu korespondencyjnego lub osób albo danych kontaktowych osób wskazanych w ust. 1 nie jest zmianą Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. Jest ona skuteczna pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia na piśmie drugiej Strony odpowiednio o zmianie adresu wraz z podaniem aktualnego adresu do korespondencji lub o zmianie osoby lub danych osoby wskazanej w ust. 1 wraz z podaniem aktualnych danych tej osoby.

§ 16

Poufność

- Strony nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt ich zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie ich realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego.

- W związku z ust. 1 Strony zobowiązują się w szczególności:

- zachować w tajemnicy wszystkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony otrzymane w trakcie współpracy, niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł;

- Wykorzystać uzyskane informacje wyłącznie w celach określonych w Umowie;

- Podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródeł, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia od drugiej Strony,

- Ujawniać informacje jedynie tym pracownikom albo doradcom Strony, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w Umowie.

- W przypadku naruszenia przez którąkolwiek Stron obowiązku przewidzianego w powyższym ust. 1 drugiej Stronie będzie przysługiwać:

- Prawo żądania kary umownej w wysokości ….. zł (słownie: ….) za każdy przypadek ujawnienia,

- Prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli naruszenie będzie miało charakter rażący i będzie się wiązało z ryzykiem wyrządzenia lub wyrządzeniem szkody drugiej Stronie;

- Prawo żądania naprawienia wyrządzonej szkody przewyższającej wysokość kary umownej lub wydania bezpodstawnie zyskanych korzyści, na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek informacji poufnych.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji poufnych:

  - które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem przez Zamawiającego;

  - które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;

  - które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;

  - których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;

  - które stanowią informacje powszechnie znane.

- W zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca może ujawniać informacje poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

- Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie obowiązywania udzielonej rękojmi na wykonane prace w ramach Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadków opisanych w Umowie oraz w pkt. ….. Zapytania ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Spory związane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

§ 18

Załączniki

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

  - Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

  - Załącznik nr 2 - Szczegółowy zakres robót i prac do wykonania w ramach inwestycji budowlanej

  - Załącznik nr 3 - Lista osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy

  - Załącznik nr 4 – Harmonogram

  - Załącznik nr 5 – polisa OC Wykonawcy

  - Załącznik nr 6 – polisa CAR.EAR Wykonawcy

  - Załącznik nr 7 – oferta Wykonawcy

  - Załącznik nr 8 – obowiązek informacyjny RODO Zamawiającego

  - Załącznik nr 9 – obowiązek informacyjny RODO Wykonawcy

Zamawiający 									Wykonawca